## Slide 1: JTO
Project

## Slide 2: Inhoud
“Daily” scrums & rolverdeling
Verloop project
GitHub repo
GitHub project
Reflectie
Demo

## Slide 3: “Daily” scrums
Elke les
Rotatie rollen
Verslag
  Wat is er gebeurd?
  Wat ging er goed?
  Wat hield me tegen?
  Wat gaan we nog doen?

## Slide 4: Verloop project (Functioneel)
Opstellen ERD en userstories
Uitwerken userstories
Userstories in sprints verdelen
Oordelen na einde sprint en aanpassen
Backlog updaten
Development
  Definition of Done: Story-by-Story base  Acceptance criteria

## Slide 5: Verloop project – Zelf evaluatie
Administratief: Goede start
  Afgezwakt
Progressie: Zwakke start
  Goed bijgebeend

## Slide 6: GitHub Repository
Elke story had een branch
  Naam van de story: vb ‘JTO-12’
  Verwaterd
Story ontwikkelen  push
Merge request 
  Grote wijziging: Evaluatie door collega
  Kleine/dringende wijziging: Zelf accepteren en pushen
Regelmatig commits

## Slide 7: GitHub Projectboard
Na analyse opgesteld
Alle userstories aangemaakt
Verdeeld over sprints
Effort bepaald tijdens sprint retro
Backlog refinement
Goede start, maar…

## Slide 8: Reflectie
Goed begonnen
Administratief afgezwakt (project board, sprintplanning, …)
Reden:
  Impact andere projecten
  Business leven
  Trage start
Samenwerking zeer goed!
  Sterke communicatie
  Goede onderlinge opvolging zonder board
  Troubleshooting

## Slide 9: Functionaliteit
Kunnen registreren van (jongeren) groepsreizen
Verschillende bestemmingen
Verschillende thema’s
Verschillende leeftijdscategoriën
Reizigers
Registreren van opleidingen voor personen
Monitor
EHBO-verantwoordelijke
Personen kunnen dan in hun specifieke rol mee in de groepsreis

## Slide 10: Data model

## Slide 11: Opbouw
Abstract  Specifiek
CRUD
Werken volgens eenzelfde structuur
Views & VM’s

## Slide 12: Tests

## Slide 13: Overview

## Slide 14: Demo